BRD

# 【BRD】AI跑团平台 — 商业需求文档

版本：v1.1
日期：2026-04-05（项目启动：2026-02-10）
状态：更新（Phase 12 完成后同步）
编写：产品团队

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景与愿景

桌面角色扮演游戏（TRPG）在全球拥有超过 5000 万活跃玩家，其中 D&D 5e 占据绝对主导地位。然而，TRPG 面临一个核心痛点：组局难。一场标准跑团需要 1 名经验丰富的地下城主（DM）和 3-5 名玩家协调时间，这导致大量潜在玩家无法体验这一游戏形式。

AI跑团平台旨在通过大语言模型技术，让单个玩家随时随地体验完整的 D&D 5e 跑团。AI 担任 DM 角色驱动叙事，同时控制 AI 队友参与战斗，玩家只需打开浏览器即可开始冒险。

愿景：成为中文 TRPG 玩家的首选 AI 跑团平台，并逐步拓展至全球市场。

核心价值主张：

规则引擎保证 5e 规则的准确性（骰子/命中/法术/战斗全部本地计算）

AI 提供高质量叙事与角色扮演体验

网格战斗地图实现可视化战术战斗

零门槛：无需 DM 经验，无需组局，随时开玩

### 1.2 商业目标

| 时间节点 | 目标 |
| --- | --- |
| 6 个月（2026-10） | 完成公测版本上线，注册用户 5,000+，日活 500+，验证核心付费意愿 |
| 12 个月（2027-04） | 正式商业化运营，付费用户 2,000+，月收入突破 10 万元，模组市场上线 |
| 24 个月（2028-04） | 用户规模 50,000+，月收入突破 50 万元，启动国际化和多人联机功能 |

### 1.3 成功指标（KPI）

| 指标 | 公测期目标 | 商业化目标 | 成熟期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册用户数 | 5,000 | 20,000 | 50,000 |
| 月活跃用户（MAU） | 2,000 | 8,000 | 25,000 |
| 日活跃用户（DAU） | 500 | 2,000 | 6,000 |
| 付费转化率 | 5% | 10% | 15% |
| 月均 ARPU（付费用户） | -- | 35 元 | 40 元 |
| 单场冒险完成率 | 30% | 50% | 60% |
| 次日留存率 | 25% | 40% | 50% |
| 7日留存率 | 10% | 20% | 30% |
| NPS（净推荐值） | >20 | >40 | >50 |

## 二、商业可行性分析

### 2.1 收入模型

#### 订阅制（核心收入）

| 层级 | 价格 | 包含内容 |
| --- | --- | --- |
| 基础版（免费） | 0 元/月 | 每日 3 次 AI 对话轮次，1 个存档位，社区精选模组（5 个），基础角色创建 |
| Pro 版 | 29.9 元/月（年付 24.9 元/月） | 无限 AI 对话，5 个存档位，高级 AI 模型（更长上下文/更精细叙事），角色数据导出，全部社区模组，准备法术建议 |
| Premium 版 | 59.9 元/月（年付 49.9 元/月） | 无限存档位，优先 API 响应（<2s），自定义模组创建工具，AI 角色立绘生成，战役数据分析面板，多人联机（未来） |

预计收入结构（商业化稳定后）：

免费用户：60%（获客漏斗）

Pro 用户：30%（核心收入来源）

Premium 用户：10%（高价值用户）

#### 模组市场（增长收入）

创作者上传自制模组，设定价格（0-49.9 元）

平台抽成 30%，创作者获得 70%

审核机制：社区评分 + 人工审核（确保质量和合规）

预计贡献 15-20% 的总收入（商业化第二年）

#### 增值道具（补充收入）

| 道具类型 | 价格区间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高级骰子皮肤 | 6-18 元 | 纯视觉效果，不影响游戏平衡 |
| AI 角色立绘生成 | 3 元/张 | 基于角色描述生成立绘 |
| 主题界面皮肤 | 12-28 元 | 战斗地图/对话界面主题 |

### 2.2 成本分析

#### AI 调用成本（基于 Claude Sonnet 4.6 定价）

定价基准：输入 3/MTok，输出15/MTok（约 1:5 比率）

| 功能 | 输入 Token 估算 | 输出 Token 估算 | 单次成本 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模组解析（Graph 1） | ~8,000 tok（模组文本+提示词）x2 节点 | ~3,000 tok x2 节点 | ~$0.14 | 每模组 1 次 |
| 队友生成（Graph 2） | ~2,000 tok | ~1,500 tok | ~$0.03 | 每冒险 1 次 |
| DM Agent 探索（Graph 3） | ~4,000 tok（上下文+记忆+RAG） | ~800 tok | ~$0.024 | 每玩家行动 |
| DM Agent 战斗（Graph 3） | ~5,000 tok（含战斗状态） | ~600 tok | ~$0.024 | 每战斗轮 |
| Campaign State 生成 | ~3,000 tok | ~500 tok | ~$0.017 | 每 checkpoint |

单场冒险成本估算（约 50 轮探索 + 20 轮战斗）：

| 项目 | 计算 | 成本 |
| --- | --- | --- |
| 模组解析 | 1 次 x $0.14 | $0.14 |
| 队友生成 | 1 次 x $0.03 | $0.03 |
| 探索轮次 | 50 次 x $0.024 | $1.20 |
| 战斗轮次 | 20 次 x $0.024 | $0.48 |
| Checkpoint | 3 次 x $0.017 | $0.05 |
| 单场合计 |  | ~$1.90 |

注：实际成本可能因上下文窗口增长而在后期轮次增加约 20-30%。按 $2.50/场冒险作为规划基准。

月度 AI 成本预估（按用户规模）：

| 用户规模（MAU） | 活跃场次/月 | AI 成本/月 | 折合人民币 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,000 | 4,000 | $10,000 | ~7.2 万元 |
| 8,000 | 20,000 | $50,000 | ~36 万元 |
| 25,000 | 75,000 | $187,500 | ~135 万元 |

假设：每活跃用户月均 2 场冒险，单场 $2.50。

#### 服务器与基础设施成本

| 项目 | 月成本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 云服务器（应用） | 2,000-8,000 元 | 按用户规模弹性扩容（2-8 核） |
| 数据库（PostgreSQL 迁移后） | 500-3,000 元 | 云数据库服务 |
| CDN + 对象存储 | 500-2,000 元 | 静态资源与模组文件 |
| ChromaDB / 向量数据库 | 1,000-5,000 元 | RAG 检索服务 |
| 域名 + SSL + 监控 | 500 元 | 固定成本 |
| 合计 | 4,500-18,000 元 | 随规模增长 |

#### 开发人力成本

| 角色 | 人数 | 月薪（估算） | 月成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全栈工程师 | 2 | 25,000 元 | 50,000 元 |
| AI/NLP 工程师 | 1 | 30,000 元 | 30,000 元 |
| 产品经理 | 1 | 20,000 元 | 20,000 元 |
| UI 设计师（兼职） | 0.5 | 20,000 元 | 10,000 元 |
| 运营/社区 | 1 | 15,000 元 | 15,000 元 |
| 合计 | 5.5 |  | 125,000 元/月 |

### 2.3 财务预测（3 年）

#### 用户增长模型

| 季度 | MAU | 付费用户 | 付费率 | 新增注册 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 Q4（公测） | 2,000 | 100 | 5% | 5,000 |
| 2027 Q1 | 4,000 | 400 | 10% | 4,000 |
| 2027 Q2 | 6,000 | 600 | 10% | 5,000 |
| 2027 Q3 | 10,000 | 1,200 | 12% | 8,000 |
| 2027 Q4 | 15,000 | 2,000 | 13% | 10,000 |
| 2028 Q1 | 18,000 | 2,500 | 14% | 8,000 |
| 2028 Q2 | 22,000 | 3,300 | 15% | 10,000 |
| 2028 Q3 | 25,000 | 3,750 | 15% | 8,000 |
| 2028 Q4 | 30,000 | 4,500 | 15% | 12,000 |

#### 收入预测

| 季度 | 订阅收入 | 模组市场 | 增值道具 | 总收入 | AI 成本 | 服务器 | 人力 | 净利润 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 Q4 | 1.0 万 | 0 | 0.1 万 | 1.1 万 | 3.6 万 | 1.4 万 | 37.5 万 | -41.4 万 |
| 2027 Q1 | 4.2 万 | 0.5 万 | 0.5 万 | 5.2 万 | 7.2 万 | 2.0 万 | 37.5 万 | -41.5 万 |
| 2027 Q2 | 7.2 万 | 1.5 万 | 1.0 万 | 9.7 万 | 10.8 万 | 2.5 万 | 37.5 万 | -41.1 万 |
| 2027 Q3 | 14.4 万 | 3.0 万 | 2.0 万 | 19.4 万 | 18.0 万 | 3.5 万 | 37.5 万 | -39.6 万 |
| 2027 Q4 | 24.0 万 | 5.0 万 | 3.0 万 | 32.0 万 | 27.0 万 | 4.5 万 | 37.5 万 | -37.0 万 |
| 2028 Q1 | 30.0 万 | 7.0 万 | 4.0 万 | 41.0 万 | 32.4 万 | 5.0 万 | 37.5 万 | -33.9 万 |
| 2028 Q2 | 39.6 万 | 10.0 万 | 5.0 万 | 54.6 万 | 39.6 万 | 5.5 万 | 37.5 万 | -28.0 万 |
| 2028 Q3 | 45.0 万 | 12.0 万 | 6.0 万 | 63.0 万 | 45.0 万 | 6.0 万 | 37.5 万 | -25.5 万 |
| 2028 Q4 | 54.0 万 | 15.0 万 | 7.0 万 | 76.0 万 | 54.0 万 | 6.5 万 | 37.5 万 | -22.0 万 |

注：以上为季度数据。收入按付费用户 x ARPU 35元/月 估算。AI 成本为最大单项成本。

#### 盈亏平衡点分析

月固定成本：~16 万元（人力 12.5 万 + 服务器 2 万 + 其他 1.5 万）

单用户月边际成本：~12.5 元（AI 调用为主，按月均 5 场冒险计算）

单用户月边际收入：~35 元（加权 ARPU）

单用户月边际利润：~22.5 元

盈亏平衡所需付费用户：16 万 / 22.5 = ~7,100 人/月

预计达到时间：2028 年 Q4 至 2029 年 Q1

降低盈亏平衡点的关键杠杆：

模型成本下降（历史趋势：每 12-18 个月降低 50%）

缓存与上下文优化（减少 30-40% 的 token 消耗）

提升 ARPU（模组市场+增值服务）

使用更经济的模型处理非核心场景（如 Haiku 处理简单对话）

## 三、投资回报分析

### 3.1 初始投资需求

| 阶段 | 投资额 | 用途 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子轮 | 150 万元 | MVP 打磨 + 公测 + 6 个月运营 | 2026 Q3-Q4 |
| 天使轮 | 500 万元 | 团队扩张 + 商业化 + 12 个月运营 | 2027 Q1-Q4 |
| Pre-A 轮 | 1,500 万元 | 规模化增长 + 国际化 + 多人联机 | 2028 全年 |

### 3.2 ROI 预估

| 指标 | 3 年预估 |
| --- | --- |
| 总投资 | ~2,150 万元 |
| 3 年累计收入 | ~300 万元（公测+商业化爬坡期） |
| 3 年累计亏损 | ~1,850 万元 |
| 用户资产（30,000 MAU） | 估值贡献 ~3,000-5,000 万元 |
| 预期 5 年 ROI | 200-400%（基于行业估值倍数） |

本项目属于典型的互联网产品「先亏损换增长」模式。核心资产为用户规模、模组生态和技术壁垒。

### 3.3 融资需求与用途

种子轮 150 万元分配：

| 用途 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 研发人力（6 个月） | 75 万 | 50% |
| AI 调用成本 | 30 万 | 20% |
| 服务器基础设施 | 15 万 | 10% |
| 市场推广（TRPG 社区） | 20 万 | 13% |
| 法务/财务/其他 | 10 万 | 7% |

## 四、利益相关方分析

### 4.1 核心团队角色

| 角色 | 职责 | 关键技能要求 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 产品方向、优先级、用户研究 | TRPG 领域知识、产品设计经验 |
| 技术负责人 | 架构设计、AI 集成、代码质量 | FastAPI/React/LangGraph、LLM 应用开发 |
| 全栈工程师 | 功能开发、前后端实现 | Python + React、5e 规则理解 |
| AI 工程师 | Prompt 工程、Graph 优化、RAG 调优 | LangChain/LangGraph、Prompt Engineering |
| 社区运营 | 用户增长、模组生态、内容审核 | TRPG 社区经验、内容运营 |

### 4.2 外部合作方

| 合作方 | 关系类型 | 关键诉求 |
| --- | --- | --- |
| AiHubMix / LLM API 提供商 | 技术供应商 | 稳定性、成本优惠（量大从优） |
| 模组创作者 | 内容生态合作 | 创作工具易用性、合理分成、版权保护 |
| TRPG 社群（如 NGA、贴吧、B站） | 获客渠道 | 产品质量、社区认同、不破坏 TRPG 文化 |
| D&D 中文社区（如 FVTT 用户群） | 目标用户 | 规则准确性、与现有工具互补 |
| 独立游戏媒体 | 宣传渠道 | 产品创新性、体验质量 |
| 支付服务商（微信/支付宝） | 基础设施 | 接入便捷、费率合理 |

## 五、法律与合规

### 5.1 D&D 5e SRD 5.1 许可

许可类型：Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0)

允许：商业使用、修改、分发 SRD 5.1 中的内容（基础规则、SRD 法术、怪物数据）

要求：署名标注（"Based on D&D 5e SRD 5.1, licensed under CC-BY-4.0"）

限制：不得使用 D&D 商标、非 SRD 内容（如特定冒险模组内容、非 SRD 子职业）

风险等级：低。SRD 5.1 明确授权商业使用。

行动项：在产品页面和文档中添加标准署名声明。

### 5.2 用户内容版权

用户上传的模组文件：用户保留版权，平台获得运行和 AI 处理的有限授权

用户在模组市场发布的内容：创作者保留版权，授予平台分发许可

AI 生成的叙事文本：根据中国现行法律，AI 生成内容的版权归属尚不明确，建议在用户协议中约定平台与用户共享使用权

需制定明确的《内容创作者协议》和《用户服务条款》

### 5.3 数据隐私

| 法规 | 适用范围 | 关键合规要求 |
| --- | --- | --- |
| 《个人信息保护法》 | 中国大陆用户 | 最小必要原则、知情同意、数据出境限制 |
| GDPR | 欧盟用户（国际化后） | 数据主体权利、DPO、数据处理协议 |
| 《网络安全法》 | 中国运营 | 等级保护、日志留存 |

关键合规行动：

AI 对话数据存储期限限制（默认 90 天，用户可主动删除）

模组上传内容不用于模型训练（需在用户协议中明确）

LLM API 调用中不传输用户个人身份信息

游戏内容安全审核机制（防止 AI 生成违规内容）

### 5.4 游戏运营资质

网络游戏出版：若定义为网络游戏，需取得版号。建议初期定位为「AI 辅助创作工具」规避

ICP 备案：必需

增值电信业务许可证（ICP 证）：涉及付费订阅时需要

行动项：咨询专业律师，确认产品定位和所需资质

## 六、风险评估矩阵

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 调用成本高于预期 | 高 | 高 | 实施 token 缓存、上下文压缩、分层模型策略（简单场景用轻量模型）；持续跟踪模型降价趋势 |
| LLM API 服务中断或限流 | 中 | 高 | 接入多家 API 提供商（AiHubMix 聚合层已支持多模型切换）；实现请求队列和重试机制 |
| AI 生成内容质量不稳定 | 高 | 中 | StateApplicator 验证层 + JSON 降级 fallback；Prompt 持续优化；用户反馈驱动迭代 |
| AI 生成违规/不当内容 | 中 | 高 | 输出过滤层；内容举报机制；定期审计 AI 输出样本 |
| 用户留存率低于预期 | 中 | 高 | 丰富模组内容库；引入成就系统/角色成长/跨冒险连续性；社区建设 |
| D&D 版权方政策变更 | 低 | 高 | 基于 SRD 5.1 CC-BY-4.0（不可撤销许可）；同时支持自定义规则系统作为备选 |
| 竞品出现（大厂入局） | 中 | 中 | 深耕 5e 规则精度和中文 TRPG 社区；构建模组创作者生态形成壁垒 |
| 数据泄露或安全事件 | 低 | 高 | 最小化数据收集；加密存储；安全审计；等保合规 |
| 团队核心成员流失 | 中 | 中 | 知识文档化（CLAUDE.md 已覆盖全部架构细节）；股权激励 |
| 模型迭代导致 Prompt 失效 | 中 | 中 | Graph 架构解耦 LLM 调用；Prompt 版本管理；回归测试套件 |
| 游戏资质审批风险 | 中 | 高 | 初期以「AI 创作工具」定位；提前咨询法律顾问；准备合规预案 |
| 用户付费意愿不足 | 中 | 高 | 免费版提供足够体验建立习惯；A/B 测试定价；引入限时优惠和社交裂变 |

## 七、实施路线图

### Phase 1: MVP（已完成 Phase 1-14，2026.2.10 - 2026.4.5）

目标：验证核心玩法，完成技术原型。实际已完成 Phase 1-14（含 LangGraph 迁移、完整 5e 角色系统、用户认证、AI Combat Agent、53子职业、前端驱动骰子、反应系统UI）

模组上传与 AI 解析（WF1 → LangGraph Graph 1）

角色创建（5e 规则、Point Buy、法术选择）

AI 队友生成（WF2 → LangGraph Graph 2）

主跑团循环（ContextBuilder → DM Agent → StateApplicator）

网格战斗系统（先攻、行动配额、法术、移动、借机攻击）

5e 规则引擎（骰子、技能检定、豁免、濒死、条件、双武器）

RAG 语义检索（ChromaDB 本地化）

Dify → LangGraph 全面迁移

对话记忆（AsyncSqliteSaver）

Campaign State 长期记忆

交付物：可本地运行的完整单人跑团体验

### Phase 2: 公测准备（2026 Q2 - Q3）

目标：多用户支持、稳定性、基础运营能力

SQLite → PostgreSQL 迁移

用户认证系统（注册/登录/OAuth）【基础 JWT + bcrypt 已在 Phase 12 中实现，OAuth 待后续补充】

多租户数据隔离

前端 UI/UX 全面重设计

移动端响应式适配

错误监控与日志系统（Sentry + 结构化日志）

CI/CD 流水线

容器化部署（Docker + Docker Compose）

基础计费系统（免费版限制）

内容安全过滤

性能优化（API 响应 <3s）

公测邀请码机制

### Phase 3: 商业化（2026 Q4 - 2027 Q2）

目标：付费订阅上线、模组市场启动

订阅系统（微信/支付宝支付接入）

三级订阅方案（免费/Pro/Premium）

模组市场 v1（上传、审核、购买、评分）

创作者工具（模组编辑器、预览、发布）

增值道具商城

用户数据分析面板

A/B 测试框架

客服系统

SEO 优化与内容营销

### Phase 4: 扩展（2027 Q3 - 2028）

目标：规模化增长、新功能、国际化

多人联机跑团（2-4 名玩家 + AI DM）

移动端原生应用（React Native 或 Flutter）

国际化（英文版本 + 多语言 AI 叙事）

自定义规则系统支持（非 5e 规则）

AI 地图生成（从文字描述自动生成战斗地图）

语音交互（TTS + STT）

角色跨冒险继承系统

API 开放平台（第三方集成）

## 八、决策建议

### 8.1 推荐方案

推荐路径：稳健商业化

立即启动 Phase 2 公测准备（2026 Q2）：当前 MVP 已验证核心玩法可行，应尽快转向多用户架构和稳定性建设。

种子轮融资 150 万元：覆盖 6 个月公测期的研发和运营成本。重点投入 AI 成本优化和用户体验打磨。

公测期重点验证付费意愿：通过免费版限制（每日 3 次对话）测试用户转化，目标 5% 付费率。

AI 成本控制为核心优先级：

实施 Prompt 缓存（减少重复上下文 token）

分层模型策略（简单对话用轻量模型，关键叙事用 Sonnet）

持续跟踪模型降价趋势（预计 12-18 个月成本下降 50%）

社区先行：在 NGA、B站、微信群等 TRPG 社区建立存在感，招募种子用户和模组创作者。

### 8.2 下一步行动

| 优先级 | 行动项 | 负责人 | 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | PostgreSQL 迁移 + 多用户架构设计 | 技术负责人 | 2026-05-15 |
| P0 | 用户认证系统实现 | 全栈工程师 | 2026-05-30 |
| P0 | 法律合规咨询（游戏资质 + 隐私协议） | 产品负责人 | 2026-05-15 |
| P1 | 前端 UI 重设计（聘请 UI 设计师） | 产品负责人 | 2026-06-30 |
| P1 | AI 成本优化方案实施（缓存 + 分层模型） | AI 工程师 | 2026-06-15 |
| P1 | 种子轮融资准备（BP + 财务模型） | 产品负责人 | 2026-05-30 |
| P2 | CI/CD + 容器化部署 | 全栈工程师 | 2026-06-30 |
| P2 | 种子用户社区建设（目标 500 人内测群） | 社区运营 | 2026-06-30 |
| P2 | 内容安全过滤机制设计 | AI 工程师 | 2026-07-15 |

文档维护说明：本 BRD 应随产品和商业进展每季度更新一次。财务预测数据应在获得实际运营数据后进行校准。